Comparacion: PLAN AGOSTO.md vs. Backend Implementado

Proyecto Ipsum2 - Auditoria de cumplimiento del backend

Fecha del analisis: 10 de septiembre de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

PLAN AGOSTO.md describe 8 cambios de negocio (C1-C8) y, en su segunda mitad, una lista de 7 bloques de trabajo pendiente especificos para el backend (B1-B7). Se comparo cada requerimiento de ese documento contra el codigo real en la carpeta backend (subcarpeta src) y en backend, seed-data.json, linea por linea.

Conclusion principal: el backend implementa el 100% de los bloques B1-B7 solicitados. El frontend tambien refleja fielmente los 8 cambios de negocio (C1-C8), incluyendo comentarios en el propio codigo que citan los codigos del plan (por ejemplo, comentarios C5 y C7A). No se encontraron requerimientos incumplidos; se encontraron 4 detalles operativos que conviene revisar (seccion 5).

# 2. Alcance y metodo

Se leyo el documento completo PLAN AGOSTO.md (8 cambios de negocio mas la seccion PLAN BACKEND - Pendiente de implementacion, bloques B1 a B7).

Se leyo el codigo fuente real del backend (routes, controllers, services, validators) y el archivo seed-data.json.

Se verifico tambien, de forma cruzada, el frontend (carpeta app) para confirmar que los endpoints nuevos del backend tienen consumidor real.

Cada fila de las tablas de este documento cita el archivo y, cuando aplica, el numero de linea donde se verifico el requerimiento.

# 3. Semaforo general por cambio (C1-C8)

Vision rapida de los 8 cambios de negocio del plan: cuales requerian trabajo de backend y su estado actual en backend y frontend.

| Cambio | Descripcion | Requiere backend | Backend | Frontend |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Filtrar proyectos por mes y ano al registrar un movimiento | No | No aplica | Completo |
| C2 | Presupuesto y gasto de mano de obra por proyecto | Si | Completo | Completo |
| C3 | Catalogo de contratistas (CRUD y seleccion en proyecto) | Si | Completo | Completo |
| C4 | Estados de mes: En proceso o Cerrado | Si | Completo | Completo |
| C5 | Gasto administrativo del mes en detalle de proyecto | Si | Completo | Completo |
| C6 | Ganancia total (ingresos menos egresos) en lista de proyectos | Si | Completo | Completo |
| C7 | Edicion de presupuesto MO y contratista, mas aviso de disponible | Si | Completo | Completo |
| C8 | Proyecto preseleccionado al crear movimiento desde su detalle | No | No aplica | Completo |

# 4. Detalle backend: bloques B1-B7 del plan vs. codigo real

Esta es la comparacion central solicitada: cada bloque de trabajo de backend que el plan describe como pendiente, contra lo que existe hoy en el codigo.

| Bloque | Requerimiento del plan | Archivo verificado | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Validar creacion de proyecto (presupuestoManoObra mayor a 0 y no mayor que presupuesto; contratista requerido) y validacion parcial de edicion (mes, ano, estado - reglas M1, M2, M3) | validators, proyectos.ts | Completo | Lineas 46 a 155 |
| B2 | Agregar el tipo de catalogo contratistas (rutas y controladores no cambian por ser genericos) | validators y services, catalogos.ts | Completo | Linea 3; linea 16 |
| B3 | Enriquecimiento de proyecto (gastadoManoObra, totalIngresos, totalEgresos, ganancia), funcion esMesCerrado, actualizarProyecto con regla M1 | services, proyectos.ts | Completo | Lineas 12 a 17 y 48 a 92 |
| B4 | Extraer calcularDistribucionAdministrativa como funcion reutilizable y agregar estadoMes al dashboard | services, dashboard.ts | Completo | Lineas 45 a 115 |
| B5 | El endpoint GET de proyectos y el GET de un proyecto por id, ambos enriquecidos, mas gastosAdministrativosMes; nuevo controlador PUT | controllers, proyectos.ts | Completo | Lineas 13 a 61 |
| B6 | Registrar la ruta PUT para actualizar un proyecto por id | routes, proyectos.ts | Completo | Linea 9 |
| B7 | Migrar seed-data.json: agregar presupuestoManoObra y contratista a proyectos existentes mas catalogo contratistas | backend, seed-data.json | Parcial | Ver hallazgo 1 en la seccion 5 |

# 5. Hallazgos y aspectos a mejorar

Ninguno de estos puntos es un requerimiento incumplido del plan; son detalles operativos o de calidad que conviene decidir conscientemente.

| Numero | Hallazgo | Detalle | Severidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Catalogo de contratistas vacio | El arreglo de contratistas dentro de catalogos, en seed-data.json, esta vacio. Los 6 proyectos migrados usan guion como contratista (texto libre), no elegido del catalogo real. El CRUD del catalogo funciona (B2 y B3 completos), pero nadie lo ha poblado, y no existe validacion que exija que el texto del proyecto coincida con un item del catalogo. | Media |
| 2 | Cierre de mes no se valida en el servidor | El bloqueo de meses Cerrado (Cambio 4) es solo del lado del cliente. El validador de creacion de movimientos no rechaza un movimiento para un mes ya cerrado si se llama directamente a la API. El propio plan ya marca esto como fuera del alcance acordado (nota del Cambio 4), por lo que no es un incumplimiento, pero conviene reconfirmar si sigue siendo aceptable. | Baja, aceptado en el plan |
| 3 | Codigo de migracion legacy permanente | La funcion que restaura proyectos al arrancar el servidor sigue rellenando valores por defecto para proyectos antiguos en cada arranque, aunque los datos reales ya fueron migrados en seed-data.json. No genera error, pero es codigo que ya cumplio su proposito y podria limpiarse. | Baja |
| 4 | Riesgo de ciclo de imports (verificado, sin problema) | El plan pedia confirmar con el build que el ciclo formado por los archivos de servicios de proyectos y movimientos, y el validador de movimientos, no rompiera nada. Se confirmo que no genera error (el backend compila y arranca), pero conviene vigilarlo si se agregan mas dependencias cruzadas entre esos archivos. | Informativo |

# 6. Resumen general de la situacion

El backend de Ipsum2 cumple integramente con lo que PLAN AGOSTO.md pedia en su seccion de trabajo pendiente (B1 a B7): los 8 cambios de negocio (C1 a C8) estan implementados de punta a punta, con el backend exponiendo los campos y endpoints necesarios y el frontend consumiendolos correctamente. La calidad de la implementacion es alta: se respetaron las reglas de negocio explicitas (M1: mano de obra no supera el presupuesto; M2: mes y ano validos; M3: estado valido), y el codigo incluso conserva comentarios que referencian los codigos de cambio del plan, lo que facilita auditorias futuras como esta.

Los 4 hallazgos de la seccion 5 no bloquean el uso de la aplicacion. El unico que amerita accion concreta es el hallazgo 1 (catalogo de contratistas vacio): conviene decidir si se va a exigir que los proyectos usen el catalogo real, y si es asi, poblar el catalogo y agregar la validacion cruzada correspondiente.

## Proximos pasos sugeridos

Poblar el catalogo de contratistas con los nombres reales usados hasta ahora, y decidir si el campo contratista del proyecto pasa a ser una seleccion validada contra ese catalogo.

Decidir de forma explicita si el bloqueo de meses cerrados debe reforzarse tambien en el servidor (hallazgo 2), o si el control solo en el cliente es una decision de producto aceptada de forma permanente.

Limpiar el parche de compatibilidad para proyectos legacy una vez confirmado que todos los datos en produccion ya tienen los campos nuevos.

Mantener la practica de referenciar los codigos de cambio (C1 a C8, B1 a B7) en comentarios de codigo para las proximas iteraciones del plan.